О реализации указа № 599 от 7.05.2012 г. Президента Российской Федерации В.В. Путина «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

В целях достижения 100% обеспеченности местами в детских садах всех детей старше 3 лет в республике реализуется «дорожная карта» по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения.

За счет средств федеральной субсидии и республиканского бюджета в текущем году планируется создать 5245 новых дошкольных мест, в т.ч.:

- строительство 27 детских садов на 3550 мест;

- реконструкция и капитальный ремонт 24 зданий под размещение ДОУ на 1240 дошкольных мест;

- открытие дополнительных групп в 21 функционирующем ДОУ на 455 мест.

Кроме того, за счет развития сети негосударственных ДОУ в текущем году планируется создать 790 мест, в том числе: 5 детских садов на 1-х этажах жилых домов, построенных по программе социальной ипотеки, 2 частных детских сада в построенных типовых зданиях.

В настоящее время в республике введены в строй 1585 дошкольных мест, в т.ч. построено 8 детских садов, произведена реконструкция и капитальный ремонт 15 зданий под размещение ДОУ, в 8 детских садах открыты дополнительные группы.